УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главы администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» _____________          Н.Ф. Новик

30 октября  2009  г.

Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в  п. Варзолово; Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино; переподключение 2-х домов в п. ТУСМ.

Форма конкурса:  запрос котировок.

Наименование и адрес муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.

Почтовый адрес: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6. , тел. 8 (813-70) 51-130.

Электронный адрес: adm-Kyivozy@yandex.ru

Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования

Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки приведена в приложении №1.

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполнения работ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в п. Варзолово |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 4 1 опора | 4 |
| 2 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного дополнительного провода [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 4 1 опора | 4 |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 3 1 опора | 3 |
| 4 | Стойка СВ 95 | 3 шт. | 3 |
| 5 | Подвеска изолир.проводов с пом.механизмов [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 0,38 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,38 |
| 6 | Провода СИП-2А 3*16+1*25 мм2 | м | 397,1 |
| 7 | Отсоединение на опоре голого провода [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 2 |
| 8 | Присоединение на опоре провода СИП с помощью зажимов /кол. проводов 2/ [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 2 |
| 9 | Зажим прокалывающий SLIW 15,1 | шт | 4 |
| 10 | Отсоединение на опоре голого провода [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 1 |
| 11 | Присоединение на опоре провода СИП с помощью зажимов /кол. проводов 4/ [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 1 |
| 12 | Зажим прокалывающий SLIW 15,1 | шт | 5 |
| 13 | Зажим на сущ. опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 шт. | 0,15 |
| 14 | Зажим анкерный SO 158,1 | шт | 8 |
| 15 | Зажим подвесной SO 239 | шт | 4 |
| 16 | Зажим прокалывающий SLIW 15.1 | шт | 3 |
| 17 | Крюк на сущ.опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 9 |
| 18 | Крюк SOT 76 | шт | 9 |
| 19 | Хомут на опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 25 |
| 20 | Скрепа для ленты СОТ 36 | шт | 25 |
| 21 | Лента СОТ 37 | шт | 25 |
| 22 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 23 | Ящик ШМП-4 1Р 31 800х650х250 | шт. | 1 |
| 24 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 25 | Счетчик ЦЭ 2727 10-100 3-ф 1 тар. | шт. | 1 |
| 26 | Автомат 1-, 2-, 3-полюс., на стене 100 А [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 1 |
| 27 | Выключатель нагрузки ИЭК ВН 32 3п 100А | шт. | 1 |
| 28 | Провод первый в общ.оплетке, сеч.35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,2 |
| 29 | Провод СИП 2 3х25+1х35мм2 | м | 20 |
| 30 | Труба с креплением скобами, d до 50 мм [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,2 |
| 31 | Труба гофрированная d=32мм | м | 20 |
| 32 | Монтаж DIN-рейки [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 33 | DIN-рейка 300мм | шт. | 1 |
| 34 | Кабели или провода сечением 35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 жил | 0,04 |
| 35 | Наконечники кабельные ТА -25-8 | шт. | 4 |
| 36 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 37 | Ящик ШМП-4 1Р 31 800х650х250 | шт. | 1 |
| 38 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 39 | Счетчик ЦЭ 2727 10-100 3-ф 1 тар. | шт. | 1 |
| 40 | Автомат 1-, 2-, 3-полюс., на стене 100 А [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 1 |
| 41 | Выключатель нагрузки ИЭК ВН 32 3п 100А | шт. | 1 |
| 42 | Провод первый в общ.оплетке, сеч.35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,2 |
| 43 | Провод СИП 2 3х25+1х35мм2 | м | 20 |
| 44 | Труба с креплением скобами, d до 50 мм [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,2 |
| 45 | Труба гофрированная d=32мм | м | 20 |
| 46 | Монтаж DIN-рейки [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 47 | DIN-рейка 300мм | шт. | 1 |
| 48 | Кабели или провода сечением 35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 жил | 0,04 |
| 49 | Наконечники кабельные ТА -25-8 | шт. | 4 |
| Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино |
| 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 2 |
| 2 | Присоединение ответвлений вручную, 2 провода [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 ответвление | 2 |
| 3 | Демонтаж Кабели или провода сечением 35 мм2 [Демонтаж электрообю без разб. и резки: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ктр=0,3)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 жил | 0,04 |
| 4 | Кабели или провода сечением 35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 жил | 0,04 |
| переподключение 2-х домов в п. ТУСМ |
| 1 | Пробивка в бет.стенах отверстий 100 см2 [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 100 отверстий | 0,02 |
| 2 | Заделка отверс. в перекрытиях ж/б 0,1 м2 [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 1 м3 заделки | 0,01 |
| 3 | Бетон | м3 | 0,0104 |
| 4 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 опора | 1 |
| 5 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного дополнительного провода [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 опора | 2 |
| 6 | Подвеска изолир.проводов с пом.механизмов [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:60%] | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,03 |
| 7 | Провода СИП-4 4х25мм2 | м | 31,35 |
| 8 | Зажим на сущ. опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 шт. | 0,16 |
| 9 | Зажим анкерный SO 158,1 | шт | 4 |
| 10 | Зажим прокалывающий SLIW 15,1 | шт | 8 |
| 11 | Зажим SLIР 22.1 | шт | 4 |
| 12 | Крюк на сущ.опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 4 |
| 13 | Крюк SOT 76 | шт | 4 |
| 14 | Хомут на опоре [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 4 |
| 15 | Скрепа для ленты СОТ 36 | шт | 4 |
| 16 | Лента СОТ 37 | шт | 4 |
| 17 | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) [Демонтаж электрообю без разб. и резки: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ктр=0,3)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 2 |
| 18 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 2 |
| 19 | Щит ЩРн 12 з 074 на 12 мод. | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные [Демонтаж электрообю без разб. и резки: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ктр=0,3)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 21 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 22 | Счетчик ЦЭ 2727 5-10 3-ф 2 тар. | шт. | 1 |
| 23 | Монтаж коробки [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 1 |
| 24 | Коробка испытательная ИКК (для счетчика) | шт. | 1 |
| 25 | Автомат 1-, 2-, 3-полюс., на стене 100 А [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 4 |
| 26 | Выключатель нагрузки ИЭК ВН 32 4п 63А | шт. | 4 |
| 27 | Демонтаж Провод первый в общ.оплетке, сеч.35 мм2 [Демонтаж электрообю без разб. и резки: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ктр=0,3)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,2 |
| 28 | Провод первый в общ.оплетке, сеч.35 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,4 |
| 29 | Провод СИП 4 4х25мм2 | м | 40 |
| 30 | Труба с креплением скобами, d до 50 мм [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,5 |
| 31 | Труба гофрированная d=32мм | м | 40 |
| 32 | Труба гофрированная d=50мм | м | 10 |
| 33 | Провод по стал.констр.и панелям, 16 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,03 |
| 34 | Провод ПВ1 2,5мм2 | м | 3 |
| 35 | Предохранитель [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | шт. | 3 |
| 36 | Предохранитель ПН-2 100А | шт. | 3 |
| 37 | Шина алюминиевая сечением, мм2, до: 360 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м | 0,015 |
| 38 | Шины алюминиевые (1*0,2315*1,5=0,3473кг) | кг | 0,3473 |
| 39 | Монтаж DIN-рейки [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 50 | DIN-рейка 300мм | шт. | 1 |
| 51 | Монтаж шины соединительной [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | 1 шт. | 1 |
| 52 | Шина соединительная 4-х рядная | шт. | 1 |
| 53 | Кабели или провода сечением 70 мм2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 жил | 0,27 |
| 54 | Наконечники кабельные алюминиевый Т-70-10-12 | шт. | 27 |

Место  поставки, выполнения работ: дер. Ваохолово,Грузино, ТУСМ  Всеволожского района Ленинградской области.

Срок поставки, выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начальная максимальная цена муниципального контракта – 196562,80 (сто девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: предоставление котировочных заявок осуществляется начиная с 10.00 02.11.2009 по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6  в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 16.00 час. 10.11.2009 г. на бумажном носителе.

Рассмотрение заявок состоится 14.00 час.11.11.2009

Документация   размещена на официальном сайте  Куйвозовского сельского поселения adm-кyivozy.narod.ru

Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ: согласно контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок - в течении 10 дней со дня подписания протокола, трех дней – если поступила только одна заявка после продления срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа обязан отсутствовать в  реестре недобросовестных поставщиков

(Форма заявки на участие  в котировках)                                             Приложение

к запросу котировок на право заключения муниципального контракта на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в п. Варзолово; Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино; переподключение 2-х домов в п. ТУСМ

| Дата, исх. Номер | Муниципальному заказчику: Главе администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» В.И. Веселову |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в  п. Варзолово; Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино; переподключение 2-х домов в п. ТУСМ

1. Изучив документацию по запросу котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному контракту законодательства и других нормативно-правовых актов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,__________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных   документацией, и направляет настоящую заявку:

| 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый Государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О, паспортные данные (для физического лица) банковские реквизиты |  |
| --- | --- |
| 2) идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ; |  |
| 4) сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке и то, что ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

В подтверждение вышеприведенных данных к заявке прикладываются следующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки на __ л.;

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки на __ л.;

3) _________ (название документа) ____ (количество страниц в документ);

n) _________ (название документа)____ (количество страниц в документе).

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями котировочной документации.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации по запросу котировок. Документация получена нами в полном объёме.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  ПСД и техническим заданием в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6. Если мы победим в запросе котировок, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в ПСД, техническом задании и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт _______________________________________________________________________________________

(указать цену и срок выполнения контракта

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность  документов.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на  реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в  п. Варзолово; Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино; переподключение 2-х домов в п. ТУСМ, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на  ___ л.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)        _________________ (И.О.Фамилия)

м.п.                       (подпись)

Главный бухгалтер                                 __________________ (И.О.Фамилия)

м.п.	    	         (подпись)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

д. Куйвози		                                                 	                                   ____________ 2009года

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», в   лице   Главы администрации _________,  действующего  на  Устава,  именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и  «______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием  для  заключения  настоящего  контракта  является  решение муниципальной котировочной  комиссии Куйвозовского  сельского поселения  о признании Исполнителя победителем  конкурса  (единственным исполнителем) (протокол  № _____ от «__» ________  2009 г.).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП 8669 в  п. Варзолово; Аварийные работы на ВЛ-0,4кВ в д.Грузино; переподключение 2-х домов в п. ТУСМ, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в срок до _______   2009 года.

Невыплата Заказчиком авансового платежа не освобождает Исполнителя от обязательств по заключенному контракту.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику в срок  до __________  2009 года.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновении обязательств по уплате пеней и штрафов.

3. Стоимость работ.

3.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой исполнителя,  составляет __________________________________________________рублей, включая все налоги, сборы, платежи, стоимость материалов, в том числе НДС ________ рублей

3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Заказчика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Платежи и расчеты.

4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию. По согласованию Сторон до начала работ исполнителю может быть перечислен аванс в размере до 30 % от стоимости работ, поставляемого оборудования.

4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ по форме КС-2 и КС-3).

Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах. Один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю и производит оплату выполненных работ в соответствии с контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке Заказчиком  и оплате до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта, а также техническую документацию по эксплуатации изделия, сертификаты качества и т.д..

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан подписать подписанный Заказчиком акт выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчиком, сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает  акты выполненных работ, техническое задание,  ведомость объемов работ, календарный план выполнения работ.

6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.

6.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив сроки их устранения.

6.1.6. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.

6.1.7. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.8. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту  в соответствии с календарным планом выполнения работ.

6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью) определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.5. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.6. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию с Заказчиком.

6.2.7. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.8. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки.

При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости не надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 30 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7.Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п.6.2.1. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту.

7.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту  в течении трех лет с момента подписания актов приема-передачи.

9. Дополнительные условия.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Настоящий контракт  составлен в двух экземплярах, каждый из которых  имеет равную  юридическую силу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

12. Приложения к Контракту.

12.1.Приложение № 1. Локальная смета

12.2.Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.

12.3.Приложение № 3. Протокол конкурсной комиссии.

13. Реквизиты сторон.

13.1. Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района    Адрес: 188656 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6

ИНН  4703083417   КПП  470301001

р/сч. 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург   БИК 044106001

13.2. Исполнитель:  ________________________

14. Подписи сторон

14.1. Заказчик:                                                                                Н.Ф. Новик

М.П.

14.2. Исполнитель:

М.П.

Приложение № 2

| к муниципальному контракту № ___ от _____________ 2008 г. |  |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ в 2009 году

| № п/п | Наименование видов и объемы работ | Стоимость работ по контракту, (рублей) | Сроки выполнения работ на 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание (число, месяц, год) |
| 1 |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                    Исполнитель:

_______________  ______________________        _____________   _____ФИО_______

(подпись)	                  (инициалы, фамилия)               (подпись)	    (инициалы, фамилия)

м.п.                                                                                   м.п.